ПЛАН РАБОТ

ИИ-агент Hermes, подключение MCP, обезличивание данных и полное логирование

Проект: Инвестиционный процессор (Invest AI)

Дата: 30 июля 2026

# Содержание

# 1. Контекст и цели

«Инвестиционный процессор» — внутренний корпоративный сервис управления инвестиционными заявками (проекты, операционные инициативы, смарт-контракты) с ролевым согласованием, финансовыми расчётами и ИИ-анализом. Настоящий план описывает четыре взаимосвязанных блока работ, расширяющих систему автономным ИИ-агентом и контурами безопасности.

Задачи заказчика:

- Подключить MCP-сервис для работы с ИИ-агентами.

- Создать ИИ-агента Hermes (на первом этапе — простые задачи): согласование заявок и напоминания в мессенджере Mattermost, ответы на вопросы и аналитика по действующим проектам.

- Реализовать обезличивание данных при обмене информацией с ИИ.

- Построить полное логирование для быстрого реагирования на ошибки.

## Зафиксированные решения

- Согласующие остаются CFO / менеджер — ролевую модель не меняем (CEO — наблюдатель). Hermes направляет запросы действующим согласующим.

- Реализуется собственный MCP-сервер, экспонирующий данные и действия системы как MCP-инструменты; Hermes работает поверх них.

- Hermes использует существующих ИИ-провайдеров (RouterAI / Anthropic) через единый диспетчер вызовов плюс слой обезличивания перед отправкой.

- MCP-сервер и фоновый worker Hermes физически работают внутри существующего контейнера backend — отдельных сервисов в инфраструктуре не добавляется.

# 2. Состав работ

Четыре блока и их основные результаты:

| Блок | Что делаем | Результат для бизнеса |
| --- | --- | --- |
| 1. MCP-сервер | Управляемый, авторизованный доступ ИИ-агентов к данным и действиям системы через набор MCP-инструментов (чтение проектов, метрик, майлстоунов; действия под контролем прав). | Единая безопасная «шина» для ИИ-агентов, переиспользующая существующую логику. |
| 2. Агент Hermes | Агент в Mattermost: запросы на согласование с кнопками, напоминания заявителям обновить факт и майлстоуны, ответы на вопросы и аналитика. | Ускорение согласований и контроль исполнения без ручных напоминаний. |
| 3. Обезличивание | Обратимая псевдонимизация имён, ФИО, кодов МВЗ и идентифицирующего текста перед отправкой в ИИ; восстановление в ответе. | Соответствие политике защиты данных; чувствительные данные не покидают периметр открыто. |
| 4. Логирование | Централизованные структурированные логи, сквозные request-ID, аудит обращений к ИИ и действий агента, алерты об ошибках. | Быстрая диагностика инцидентов и прозрачный аудит действий ИИ. |

# 3. Этапы реализации

Рекомендуемая последовательность: сначала фундамент безопасности (логирование и обезличивание), затем MCP и агент. Это исключает вывод автономного ИИ-агента без контуров защиты данных и наблюдаемости.

## Фаза 0 — Фундамент безопасности

- Централизованное структурированное логирование (JSON), уровни через конфигурацию, вывод в stdout и файл.

- Middleware со сквозным request-ID, метриками запроса и пользователем; глобальные обработчики исключений.

- Аудит выхода к ИИ: провайдер, модель, факт применения обезличивания и типы замаскированных сущностей (без сырых данных).

- Обратимое обезличивание в единой «горловине» вызова ИИ; управляемый флаг, включён по умолчанию в production.

- Результат: прозрачная диагностика ошибок и защита данных — готовы к запуску агента.

## Фаза 1 — MCP-сервер и Hermes в режиме «только чтение»

- MCP-сервер с инструментами чтения (проекты, статусы, метрики портфеля, майлстоуны смарт-контрактов).

- Служебный аккаунт Hermes с ограниченными правами; авторизация инструментов по действующей ролевой модели.

- Интеграция с Mattermost (исходящие сообщения + приём вопросов); ответы на простые аналитические запросы.

- Результат: Hermes отвечает в мессенджере на вопросы о статусах, сроках и сводке портфеля.

## Фаза 2 — Согласования в Mattermost

- Хук на смену статуса: при отправке заявки на согласование Hermes постит CFO/менеджеру карточку с кнопками «Согласовать / Отклонить / На доработку».

- Нажатие кнопки → изменение статуса заявки (с проверкой прав) и запись в аудит.

- Напоминания заявителю обновить фактические метрики и достижение майлстоунов смарт-контракта.

- Результат: согласование заявок и контроль исполнения выполняются прямо из мессенджера.

## Фаза 3 — Действия на запись и приёмочная готовность

- Запись факта и статуса майлстоунов через Hermes (новый эндпоинт верификации майлстоунов — сейчас есть только на фронте).

- Полный аудит действий агента, автотесты, эксплуатационная документация и харднинг.

- Результат: законченный контур: агент не только напоминает, но и фиксирует данные под контролем прав и аудита.

# 4. Архитектурные решения

| Вопрос | Решение |
| --- | --- |
| Кто согласует | CFO / менеджер (без изменения ролевой модели). Hermes уведомляет действующих согласующих. |
| Что такое MCP-часть | Собственный MCP-сервер поверх существующих сервисов; Hermes — агент-клиент этих инструментов. |
| LLM для Hermes | Существующие провайдеры RouterAI / Anthropic через единый диспетчер + обязательный слой обезличивания. |
| Размещение | MCP-сервер и worker Hermes — внутри контейнера backend (тот же процесс). Новых сервисов в compose нет. |
| Обработка вебхуков | Вебхук Mattermost отвечает мгновенно; агентная обработка — в фоне (asyncio), результат постится отдельным сообщением. |

# 5. Установка и настройка Hermes

Hermes — не отдельный продукт, а кастомный агент внутри вашего бэкенда: LLM (RouterAI/Anthropic) + MCP-клиент к нашему MCP-серверу + бот Mattermost. MCP-сервер и worker работают внутри контейнера backend, поэтому «установка» — это развёртывание и связывание частей конфигурацией.

## Предпосылки

- Работающий Invest AI, ключ ИИ введён в Настройках, обмен с ИИ включён ответственным лицом.

- Свой Mattermost с правами администратора; включены Bot Accounts, слэш-команды и интерактивные диалоги/вебхуки.

## Порядок настройки

- Создать бота hermes в Mattermost, скопировать токен, завести ops-канал для алертов, запомнить команду (team).

- Завести служебный аккаунт hermes в системе (ограниченный скоуп) и выпустить сервисный ключ для вызова MCP-инструментов.

- Заполнить конфигурацию (env): адрес и токен Mattermost, команда/каналы, секрет вебхука, служебный ключ Hermes, уровень логирования.

- Зарегистрировать в Mattermost слэш-команду и/или исходящий вебхук на эндпоинт приёма сообщений Hermes с секретом.

- Запустить систему (docker compose up): при старте backend поднимаются MCP-маршрут и фоновый worker Hermes — отдельного контейнера не требуется.

- Проверка: ЛС боту «статус проекта N» → ответ с данными; перевод заявки на согласование → карточка с кнопками у CFO/менеджера.

# 6. Предпосылки, ограничения и риски

- Нет готовой фоновой инфраструктуры (очереди/планировщик отсутствуют) — вводим лёгкий фоновый обработчик внутри backend; тяжёлую оркестрацию не строим на этом этапе.

- Верификация майлстоунов сейчас только на фронте — потребуется добавить серверный эндпоинт (учтено в Фазе 3).

- Обмен с ИИ остаётся опциональным и включается ответственным лицом; обезличивание обязательно для агента.

- Доступ к Mattermost и ИИ-провайдеру со стороны заказчика — необходимое условие запуска (боты, токены, сетевой доступ).

- Простые задачи в приоритете — сложные сценарии (арбитраж споров по майлстоунам и т. п.) выносятся за рамки первого этапа.

# 7. Приёмка (проверка результата)

- Логирование: запрос к системе фиксируется структурированным логом с request-ID и латентностью; необработанная ошибка — с трейсбеком и сообщением в ops-канал.

- Обезличивание: аудит показывает, что имена и коды замаскированы, а ответ пользователю восстановлен корректно.

- MCP: инструменты чтения возвращают реальные данные; действия на запись отклоняются при недостатке прав.

- Hermes Q&A: вопрос в Mattermost получает корректный ответ по действующим проектам.

- Hermes согласование: заявка на согласование → карточка с кнопками → нажатие меняет статус и уведомляет заявителя; всё в аудите.

Документ подготовлен как план работ. Реализация начинается после согласования объёма и приоритетов этапов.